Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

1. Mục tiêu bài tập

•	Dùng INVEST để tìm lỗi trong User Story.

•	Tách story quá lớn và đặt vào cây Epic → Feature → User Story.

•	Xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog theo DEEP.

2. Bối cảnh dự án

FoodNow là ứng dụng đặt món, giao trong 30 phút. Trước buổi Backlog Refinement (họp rà soát backlog), Product Owner nhờ bạn xem lại 4 mục mới thêm vào Product Backlog.

3. Vấn đề cần giải quyết

Cả 4 mục đều viết đủ 3 vế "Là một [vai trò], tôi muốn [việc], để [lợi ích]", nhưng nhóm không ước lượng được và không biết khi nào là xong.

4. Nhiệm vụ lớn

Bạn tìm lỗi, sửa các mục chưa đạt, rồi xếp lại backlog.

5. Các thao tác thực hiện

Bốn mục cần rà soát:

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. |

Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai T (Testable) & N (Negotiable): Cụm từ "đẹp và dễ dùng" mang tính định tính, mơ hồ nên không thể kiểm thử hay đo lường tiêu chuẩn hoàn thành. |
| US3 | Sai V (Valuable): Viết dưới góc nhìn lập trình viên và tập trung vào giải pháp kỹ thuật (dùng React) thay vì mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng hoặc nghiệp vụ. |
| US4 | Sai S (Small): Chứa quá nhiều chức năng (xem báo cáo đa chiều, xuất Excel, tự gửi email) khiến Story quá lớn, không thể làm xong trong 1 Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 với một tiêu chí "dễ dùng" đo được.

"Là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành luồng đặt món trong tối đa 3 bước nhấp chuột, để tiết kiệm thời gian đặt món."

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story.

Epic: Quản lý Báo cáo & Thống kê

Feature: Báo cáo Doanh thu Đa chiều

User Story 4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo thời gian (ngày, tuần, tháng) và khu vực trên hệ thống, để theo dõi hiệu quả kinh doanh.

User Story 4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và cài đặt tự động gửi email cho ban giám đốc, để thuận tiện lưu trữ và báo cáo.

Bước 3. Xếp lại backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4.

US1: Lọc nhà hàng theo loại món (giúp khách tìm món nhanh để chốt đơn ngay).

US2 (đã sửa): Tối ưu luồng đặt món dưới 3 bước (giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng).

US4.1: Xem báo cáo doanh thu trên hệ thống (giúp admin theo dõi số liệu vận hành cơ bản).

US4.2: Xuất Excel & tự động gửi email BGĐ (tính năng hỗ trợ quản trị nâng cao).

b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào? Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint?

Độ chi tiết ở đỉnh Backlog: Theo DEEP, Story đứng ở vị trí ưu tiên cao nhất phải đạt độ chi tiết cao (Detailed Appropriately), viết kèm Tiêu chuẩn chấp nhận (Acceptance Criteria) cụ thể và đạt trạng thái Ready for Sprint.

Cần làm gì trong buổi Refinement trước khi đưa vào Sprint:

- Thảo luận và thống nhất các tiêu chuẩn chấp nhận (Acceptance Criteria - AC).

- Tiến hành ước lượng khối lượng công việc (Story Points) cùng Developers.

- Rà soát xem Story đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Definition of Ready (DoR) hay chưa.